## Slide 1
Projet PJ81 – Groupe 2
INSA 4GM-IM 2021
Point Gestion de Projet n°1
03/03/2021

## Slide 2
I] Organisation du projet
II] Brainstorming des tâches et livrables
III] Gestion des risques
PLAN

## Slide 3
I] Organisation du projet
Phase de démarrage
Élection chef
Discussion GP
Adoption d’une organisation matricielle
Lecture et décorticage cahier des charges
WBS/OBS
Macro-planning (GANTT)
Analyse et gestion des risques
-> Détaillés dans prochaine partie
Phase de réalisation
Prédimensionnement
Recherche des matériaux
Décryptage des normes
-> Non détaillés aujourd’hui
Kick-off
1
Notes: Phase de démarrage (lecture + explication) Organisation matricielle : chef de projet ambulant qui gère tous les pôles
Lecture cahier des charges WBS work breakdown structure et OBS organisation breakdown structure
Création d’une liste de toutes les étapes et tâches en vrac pour les regrouper en lots
Macroplanning : choix du Gantt pour un meilleur jalonnement et plus visuel

## Slide 4
I] Organisation du projet
2
ORGANIGRAMME
Ludovic FERRANDI
Chef de projet/GP
Florian TOMASSIN
Axel RICHARD
Mylène PONGERARD
Léo SUDRIÈS
Hugo DE VINCENZ
Sarah KINDNESS
Naoual TAMNATE
Oumaima TAOUBI
Luca CERULLI
Elio TOGNACCA
Pâles/Aérodynamisme/CAO
Nacelle/Multiplicateur/Transmission
Fondations/Mat
QSE
Notes: Non définitif, suseptible d'évoluer (surtout pour la partie QSE)

## Slide 5
II] Brainstorming des tâches et livrables
WBS
Dimensionnement
Acier CORTEN Estimation masse Etude des matériaux Choix catalogues
CAO
Maintenance Montabilité Accessibilité Transportabilité
QSE
C.d.vie Normes Transports
Ancrage
Environmt Fondations Transfo
Gestion
Planning OBS Réunions
Vie de l’éolienne
Surveillance Maintenance Algorithme
3
Notes: WBS : définir et citer QUELQUES lots

## Slide 6
II] Brainstorming des tâches et livrables
OBS/GANTT
4
Notes: OBS : chaque lot a une organisation linéaire : travail en binômes/ trinomes pas besoin de responsable + limites de temps.
Expliquer les propriétaires + aspect temps
Description du GANTT avec exemples de déroulé : expliciter 1 ligne par ex

## Slide 7
Diagramme Gantt

## Slide 8
III] Gestion des risques
Analyse et gestion des risques
5
Notes: « Stratégie de limiter ou minimiser l’impact du risque »
PRISE EN COMPTE des causes et conséquences et ce qu’on fera pour les éviter.
Méthode des 5 why

## Slide 9
III] Gestion des risques
Analyse et gestion des risques
Coût élevés |  | Charge travail ++ |  | Problèmes 3DX
 |  |  |  | Délais Court terme
 | Manque de rigueur |  |  | Délais long terme
 | Grève des transports |  | Non faisabilité | 
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Impact/gravité des conséquences du risque
Probabilité d’apparition du risque
6

## Slide 10
Points fort :
Bon suivi
Bonne communication
Tâches bien définis avec deadline
Risques cernés et pris en compte
Points faibles :
Manque d’expérience
Groupe nombreux
BILAN
7

## Slide 11
Merci pour votre attention,
Avez-vous des questions ?
Projet PJ81 – Groupe 2
INSA 4GM-IM 2021
Point Gestion de Projet n°1 03/03/2021