## Slide 1
Projet PJ81 – Groupe 2
INSA 4GM-IM 2021
Point Gestion de Projet n°4
12/05/2021
CERULLI Luca
DE VINCENZ Hugo
FERRANDI Ludovic
KINDNESS Sarah
PONGERARD Mylène
RICHARD Axel
SUDRIES Léo TAOUBI Oumaima THOMASSIN Florian TOGNACCA Elio

## Slide 2
WBS
2
Lots - Phase de réalisation
Projet PJ81 – Groupe 2
INSA 4GM-IM 2021
Conception d’une éolienne |  |  | 
Conception et calculs | Prédimensionnement | Composant | Maquette numérique
Liaison pivot pitch Dimensionnement Nacelle | Modélisation des efforts Etude des cas de charges Calculs RDM Calculs MF | Choix catalogue des éléments de liaison Choix catalogue des éléments électrotechniques Choix catalogue de certains éléments de structure | Réalisation du modèle CAO complet Évaluation précise des volumes et des surfaces

## Slide 3
3
Projet PJ81 – Groupe 2
INSA 4GM-IM 2021
Conception d’une éolienne |  |  | 
Chiffrage | Définition architecture | Rapport QSE | Rapport GP
Listing des éléments du projet Évaluation des couts d'usinage des pièces | Algorithme Chaîne d'information Chaîne de puissance Notice de montage Schéma Cinématique Etude d'encombrement | Réalisation des AMDEC Matrice de criticité Point environnement 5M ACV | Gestions des tâches et les actions Gestion des risques Organisation/ communication
Lots - Phase de réalisation
WBS

## Slide 4
Gestion de la fin de projet
​ | CAO | Calcul | Pré-dim. | Compo. | Chiffrage. | Archi. | QSE​ | GP​
Luca CERULLI​ | R | A/R | R​ | C​ | ​R | ​R | I​ | I
Hugo De VINCEZ​ | R | R | ​ | ​ | R​ | I​ | I​ | ​A/R
Ludovic FERRRANDI​ | A/R |  | I​ | I​ | R | R​ | I​ | R​
Sarah KINDNESS​ | C | C | ​ | I​ | ​I | R | I​ | ​I
Mylène PONGERARD​ | I | I | ​ | ​I | ​R | ​I | A/R​ | ​I
Axel RICHARD​ |  |  | I​ | I | ​I | I​ | R | ​I
Léo SUDRIES​ |  |  | ​ | ​R | R​ | A/R | I​ | ​I
Oumaima TAOUBI​ | R |  | I​ | R​ | ​A/R | R | I​ | ​I
Florian THOMASSIN​ |  |  | ​ | ​ | ​ | ​I | R | ​I
Elio TOGNACCA​ | R | R | A/R​ | ​R | ​R | ​R | I | ​R
RACI
4

## Slide 5
Diagramme GANTT
Projet PJ81 – Groupe 2
INSA 4GM-IM 2021
5

## Slide 6
Gestion des risques
6
Notes: -3DX : Trello utilisation, risque fermé grâce à notre utilisation rigoureuse de celui-ci + utilisation de une personne

## Slide 7
Suite à la surcharge de travail, nous avons décidé de réaliser l'action curative suivante :
  Communication au groupe de la surcharge de travail pour adapter en conséquence.
Note informative
Réalisation d'une note informative destinée à l'ensemble du groupe
Action curative : augmentation de la fréquence des réunions
7

## Slide 8
Gestion des tâches /
Gestion des actions
Projet PJ81 – Groupe 2
INSA 4GM-IM 2021
Utilisation de Trello
8

## Slide 9
Trello
9

## Slide 10
Identification des rendus
  Rapport d’ensemble : BE + QSE + GP + Eco-conception
  Rendre le tout en 1 seul document
  Arrangement en dossiers et sous dossiers. Ajouter tous les fichiers créés (Excel, ACV, 3dxml, …)
  Date limite d’envoi du rapport 26/05/21
  Création d’une archive du projet avec tous les éléments du projet en plusieurs formats numériques
Méthode à adopter
  Répartition des tâches à chaque membre de l’équipe.
  Apporter une notice à tous documents techniques qui en auraient besoin pour améliorer sa compréhension
Organisation pour la revue de projet
10

## Slide 11
Structure du rapport final
Projet PJ81 – Groupe 2
INSA 4GM-IM 2021
11
Bilan de nos choix pour la gestion de projet
a. Choix de l'organisation et du management
Type matricielle, WBS, OBS, matrice RACI, fréquences et types des réunions
b. Présentation des outils utilisés
- pour l'organisation (GANTT)
- pour la gestion des risques et des actions (Trello)
- pour la gestion des documents et des informations (Drive)
- pour la gestion de la communication (Discord, Messenger, Mail)
II. Analyse de notre gestion de projet
Quelles ont été nos erreurs et quel impact sur notre projet ?
Comment nous améliorer ?

## Slide 12
Bilan de notre gestion de projet
Les + :
Travail conséquent des membres de l'équipe
Les - :
Réorganisation du aux absences
Mauvais outils disponibles pour la gestion de projet (Gantt)
Communication efficace dès le début du projet
Répartition des tâches optimisée
Changement de livrables
12

## Slide 13
Merci pour votre attention,
Avez-vous des questions ?
Projet PJ81 – Groupe 2
INSA 4GM-IM 2021
Point Gestion de Projet n°3 07/04/2021
13

## Slide 14
Projet PJ81 – Groupe 2
INSA 4GM-IM 2021
14
Les logiciels
Discord
Google Drive
Messenger